Tabla 1. Desperdicios tipo muda en el contratista y la interventoría.

| Contratista | Interventoría |
| --- | --- |
| Incongruente programación de obra | Intereses no compartidos entre la interventoría y el contratista |
| Retrasos de obra por falta de materia prima, como hierra, cemento, arena y ladrillo, entre otros. | Los controles de la interventoría deben dirigirse al rendimiento en obra |
| Falta de calidad de materiales generando actividades que deben repetirse. |  |
| Deficiente seguridad industrial |  |
| Ausencia de tecnología que permita procesos eficientes. |  |
| Mano de obra deficiente y alta rotación del personal. |  |

Fuente: Elaboración propia, 2015.

Tabla 2.Desperdicio tipo “UNO” “DOS” en construcción.

| Desperdicios tipo “UNO” | Desperdicios tipo “DOS” |
| --- | --- |
| Esperas en el transporte de material | Verificar calidad de materiales |
| Esperas por falta de material | Imprevistos por condiciones climáticas |
| Falta de producción |  |

Fuente: Elaboración propia, 2015.

Figura 1.Modelo convencional de programación.

Fuente. : Obtenido de: [20]

Figura 2.Modelo de Transformación-Flujo-Valor (TFV).

Fuente. : Obtenido de [20]

Figura 3. Ejemplo modelo de transformación TFV

Fuente. Elaboración propia, 2015.

Figura 4. Aplicación de LEAN en las etapas de un proyecto.

Fuente. Elaboración propia, 2015.